2026-1 URP 계획서

Vortex GPU 마이크로아키텍처 최적화 연구 로드맵

수정된 PPT 내용을 글 형식으로 정리한 문서

Full-stack Optimization

1. 연구 목표

연구 배경 및 문제 정의: 기존 Vortex GPU의 기본 스케줄링 방식이 가지는 메모리 대기 시간 은폐 한계와 파이프라인 정체 현상을 파악합니다.

핵심 연구 목표: Warp Scheduler 정책을 GTO 등으로 변경해 하드웨어 자원 병목을 줄이고 전체 시스템 성능(IPC)을 높입니다.

최적화 및 구현 범위: 워크로드 특성(Compute-bound / Memory-bound)에 따라 가장 적합한 스케줄링 정책을 도출합니다.

Full-stack 최적화: C++ 시뮬레이터(simx) 검증을 넘어 실제 하드웨어(Verilog RTL) 설계 수정까지 연결합니다.

2. 단계별 연구 계획

본 계획은 Vortex GPU 아키텍처 이해부터 소프트웨어 시뮬레이션, RTL 설계 및 최종 검증까지의 흐름을 단계적으로 정리한 로드맵입니다.

2.1 4-5주차 — Vortex 아키텍처 학습 및 환경 설정

Vortex 아키텍처 스터디: GPU가 여러 개의 워프(Warp)를 어떻게 관리하는지, 파이프라인(Fetch-Decode-Issue-Execute) 단계를 학습합니다.

환경 설정: Ubuntu 환경에 Vortex 시뮬레이터 툴체인을 구축하고 기본 테스트 구동을 확인합니다.

워크로드 특성 분석: SGEMM 등 Vortex 내장 워크로드를 분석하여 GPU 자원(ALU, 메모리 대역폭) 사용 특성(Compute-bound vs Memory-bound)을 분류합니다.

2.2 6-7주차 — 소스코드 및 벤치마크(Baseline) 분석

정책 알고리즘 스터디: GTO(Greedy-Then-Oldest), Two-level warp scheduling 등 최신 스케줄링 기법의 논리 구조를 분석합니다.

비효율성 진단: 기존 Vortex 마이크로아키텍처의 베이스라인 성능(IPC)을 측정합니다.

병목 지점 파악: C++ 시뮬레이터 통계 로그를 분석하여 현재 정책이 성능 저하(Pipeline Stall)를 일으키는 근본 원인을 추론합니다.

2.3 8-9주차 — 최적화 스케줄링 정책 설계

타겟 워크로드 선정: 스케줄러 효율 향상이 가장 극적으로 드러날 수 있는 워크로드를 선정합니다.

소프트웨어 이식 준비: Vortex 시뮬레이터(C++) 코드의 Issue 로직에 설계한 스케줄링 알고리즘(GTO 등)을 반영할 구현 방향을 구체화합니다.

2.4 10-11주차 — simx(C++) 소프트웨어 구현 및 검증

소프트웨어 이식: Vortex 시뮬레이터(C++) 코드의 Issue 로직에 설계한 스케줄링 알고리즘(GTO 등)을 구현합니다.

성능 측정: 수정된 시뮬레이터로 타겟 워크로드를 실행하여 초기 개선 성능 데이터를 확보합니다.

2.5 12-13주차 — Verilog(RTL) 하드웨어 설계

하드웨어 번역: C++ 시뮬레이터에서 검증된 스케줄링 로직을 실제 하드웨어 회로 수준의 언어(Verilog)로 변환 설계합니다.

HW 구조 수정: Vortex 최상위 폴더의 hw/rtl/ 경로에서 워프 이슈(Issue) 제어 블록 코드를 전면 수정합니다.

2.6 14-15주차 — RTLsim 최종 검증 및 마무리

RTL 시뮬레이션: 수정된 Verilog 코드를 바탕으로 make run-rtlsim을 구동하여 하드웨어 동작 무결성을 확인합니다.

최종 마무리: 결과를 정리하고 URP 최종 결과 보고서를 작성합니다.

3. 정리

이 문서는 수정된 PPT의 핵심 내용을 문장 중심의 Word 형식으로 재구성한 버전입니다. 발표용 슬라이드의 단계 구성을 유지하되, 문서로 읽기 쉽도록 연구 목표와 주차별 수행 계획을 항목별로 정리했습니다.